Serviciul  Public  Pavaje  Spaţii Verzi Călăraşi

Str. I.L. Caragiale, nr. 1 bis,

Tel 0242-311042/ Fax 0242-313750

Raport activitate

pe săptămâna 05.11.2018 – 09.11.2018

Pavaje

-covor asfaltic: str. Musetelului,  str. Sulfinei;

-nivelat  (curățat) teren prel. Parc Dendrologic, încărcat moloz în auto si transportat la rampă;

-autogreder – reprofilat str. Ciocârliei (tronson str. Mușețelului – str. Macului) pregătit pentru covor asfaltic;

Seră

- 4 persoane asigură pază;

- aplicat tratament fitosanitar la flori bienale – 30 l solutie;

- scos si depozitat bulbi;

- cernut, dozat, amestecat si depozitat pamant flori;

- tăieri de formare la puieti de catalpa

- greblat si curatat alei de frunze si resturi vegetale;

- udat, sapalugit, refacut biloane flori biennale ;

- plantat pansele in 70 de jardinière;

- scos si pregatit în vederea plantării 3450 buc flori diverse;

- efectuat butasi din flori de mosaic (aquerante) si pus la inradacinat;

- lucrari intretinere flori semanate (primula);

- plantat  Arborele lui Iuda;

- pregatit pamant si material dendrologic;

Statia de asfalt

- pază 4 persoane  (fochistii);

- fabricat mixtură asfaltică la comandă;

Spatii Verzi

-Incarcat gunoi in auto si transport = 16,3 to;

-Udat flori de la autocisterna = 570 mp;

-Udat arbori, arbuști și trandafiri de la autocisterna = 110 buc;

-Udat  gazon de la autocisterna = 1420 mp;

-Udat flori de la hidrant = 1630 mp;

-Udat arbori, arbuști și trandafiri de la hidrant = 270 buc;

-Udat gard viu de la hidrant = 480 mp;

-Cosit mecanic iarba = 1100 mp;

-Plivit rabate flori = 30 mp;

-Tăieri de corectie >1,5 m inălțime - 110 buc.;

-pregatit teren in vederea plantarii -65 mp;

-plantat flori etapa 1 si etapa 2 - 3450 buc;

Atelier reparatii mecanice

-reparat motounealta elagaj;

-reparat masina taiat asfalt;

-reparat tractor U 650;

-reparat buldoexcavator ;

-confectionat si montat suporti metalici steaguri;

-reparat rorosapa;

-reparat tractoras CTH174.

Director  General

Adriana Brînză