S.P.PAVAJE SPATII VERZI

 Centralizatorul achizitiilor publice – situatia executarii contractelor de achizitii publice pe anul 2017

 03.01.2017 – 30.08.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titlu contract | Nr. Contract si data atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicata | Numar ofertanti | Furnizor/Prestator/ Executant | Parteneri(asociati/ subcontractanti/terti/sustinatori ) | Valoarea prevazuta in contract (RON) | Sursa finantarii | Durata inceput | Data de finalizare prevazuta in contract | Modificare a cuantumului pretului prin act additional/data acestuia | Executarea contractului | Pret final | Status (finalizat/ in executie ) |
| Valoarea platita (cuTVA) | Data efectuarii platii |
|  Contr.Servicii | 664 din31.03.2017 | Paza parcuri | Cump.DirectaSEAP |  3 | S.C.PROTECTORGUARD S.R.L. | NU | 180.642 | Alocatiibugetare |  | 31.12. 2017 | NU | 189.642 9 luni | Lunar conf.factura |  | În executie |
| Contr.Furnizareproduse | 931 din21.04. 2017 | Filer | Cump.DirectaSEAP |  | S.C.TEMPOS.R.L. | NU | 70.329 | Alocatiibugetare |  | 31.12. 2017 | NU | 70.329 8luni | Lunar conf.factura |  | În executie |
| Contr.Furnizareproduse | 981din24.04.2017 | PiatraSpartagranit | Cump.DirectaSEAP |  3 | DONAUSTARS.R.L. | NU | 109.480 | Alocatiibugetare |  | 31.12. 2017 | NU | 109.480 | Lunar conf.facturiemise |  | Finalizat |
| Contr.Furnizarepiese | 953din24.04.2017 | PiseStatieLPX | Cump.DirectaSEAP | 3 | S.C.MECDRUMSRL | NU | 23.108 | Alocatiibugetare |  | 25.05.2017 | NU | 23.108 | 31.05.2017 |  | Finalizat |
| Contr.LeasingAutogreder | 30102639 | Autogre-der HBMBG190T5 | Licitatiedeschisa | 3 | TERRAS.R.L. | UNICREDITLESING | 160.000 | Alocatiibugetare |  | 2021 | NU | 160.000 | Lunar conf.graficplati |  |  În executie |
| Contr.servicii | 1003din25.04.2017 | Contr.intretinere toalete publice | Cump.DirectaSEAP | 3 | PROPARTYCLEANSRL | NU | 124.363 | Alocatiibugetare |  | 31.12. 2017 | NU | 124.363 | Lunar conf.facturiemise |  | În executie |
| Contr.Lucrari | 1233din17.05.2017 | TaiatArbori siScos cioate | Cump.DirectaSEAP | 3 | S.C.ADIA TRADESRL | NU | 15.430 | Alocatiibugetare |  | 31.12.2017 | NU | 15.430 | 25.05.2017 |  | Finalizat |
| Contr.Lucrari | 1263din22.05.2017 | Cosit siincarcatIarba | Cump.DirectaSEAP | 3 | S.C.BALANTPREST SRL | NU | 225.959 | Alocatiibugetare |  | 31.12.2017 | NU | 225.959 | Lunar conf.facturiemise |  | În executie |
| Contr.servicii | 1575din23.06.2017 | Contr.intretinere toalete ecologice | Cump.DirectaSEAP | 3 | PROPARTYCLEANSRL | NU | 54.740 | Alocatiibugetare |  | 31.12. 2017 | NU | 54740 | Lunar conf.facturiemise |  | În executie |
| Contr.servicii | 1586din 23.06.2017 | Contr. Dezinsectie Avio+terestru | Cump.DirectaSEAP | 3 | S.C STEAK HOUSE S.R.L | NU | 124.236 | Alocatiibugetare |  | 31.07.2017 | NU | 124.236 | 31.07.2017 |  | Finalizat |
| Contr.Furnizareproduse | 1645din29.06.2017 | PiatraSpartagranit | Cump.DirectaSEAP |  3 | DONAUSTARS.R.L. | NU | 46.529 | Alocatiibugetare |  | 31.07. 2017 | NU | 46.529 | 31.07. 2017 |  | Finalizat |
| Contr.Furnizareproduse | 14din 06.07.2017 | B.A 8 | Cump.DirectaSEAP | 3 | S.C DRUMURI SI PODURI S.A | NU | 261.800 | Alocatiibugetare |  | 05.08.2017 | NU | 261.800 | 05.08.2017 |  | Finalizat |
| Contr.Furnizareproduse | 1824din19.07.2017 | Agregate8-16 mm16-22,4 mm | Cump.DirectaSEAP |  3 | DONAUSTARS.R.L. | NU | 178.500 | Alocatiibugetare |  | 21.08. 2017 | NU | 178.500 | 21.08. 2017 |  | Finalizat |
| Contr.Furnizareproduse | 16din 10.08.2017 | B.A 8 | Cump.DirectaSEAP | 3 | S.C DRUMURI SI PODURI S.A | NU | 261.800 | Alocatiibugetare |  | 31.12.2017 | NU | 261.800 | Lunar conf.facturiemise |  | În executie |
| Contr.Furnizareproduse | 2159din10.08.2017 | Bitum | LicitatieSEAP | 5 | S.C.DECOSRL | NU | 1.149.540 | Alocatiibugetare |  | 31.12.2017 | NU | 1.149.540 | Lunar conf.facturiemise |  | În executie |
| Contr.Furnizareproduse | 2182din11.08.2017 | Motorina | LicitatieSEAP | 3 | S.C. ICOMOILS.R.L | NU | 1.215.000 | Alocatiibugetare |  | 31.12.2017 | NU | 1.215.000 | Lunar conf.facturiemise |  | În executie |

 DIRECTOR GENERAL INTOCMIT

 BRÎNZA ADRIANA SEF BIROU APROVIZIONARE

 ANTONARU ANISOARA